Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Программная инженерия

УСТАВ ПРОЕКТА «Интернет-магазин одежды»

Студент  КИ24-16/1Б						_______ Ф. А. Жеравин

подпись, дата

Студент  КИ24-16/1Б						_______ М. М.  Куприянов

подпись, дата

Студент  КИ24-16/1Б						_______ А. А. Марукиян

подпись, дата

Студент  КИ24-16/1Б						_______ М. А. Сосорова

подпись, дата

Красноярск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список изменений	2

Лист согласований	2

1 Описание проекта	3

Информация о проекте	3

Информация о заказчике проекта	3

1.1 Видение проекта	3

1.1.1 Цель проекта	3

1.1.2 Границы проекта. Область применения	4

1.1.3 Актуальность проекта и решаемые проблемы	5

1.1.4 Задачи и ключевые результаты проекта	6

1.1.5 Ожидаемые результаты проекта	8

1.1.6 Инструменты и технологии для реализации проекта	8

2 План проекта	8

3 Организационная структура проекта	9

4 Коммуникация сторон	9

5 Ресурсы проекта	9

6 Идентифицированные риски проекта	10

Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24.09.2026 | Создание документа устав проекта | М.М. Куприянов |

Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| тим-лидер, backend-разработчик | Ф. А. Жеравин |  | 24.09.2026 |
| frontend-разработчик | М. М. Куприянов |  | 24.09.2026 |
| разработчик базы данных, тестировщик | А. А. Марукиян |  | 24.09.2026 |
| backend-разработчик, технический писатель | М. А. Сосорова |  | 24.09.2026 |

1 Описание проекта

Информация о проекте

| Наименование проекта | «Интернет-магазин одежды» |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Учебный проект в рамках курса «Программная инженерия» |
| Руководитель проекта | Жеравин Филипп Андреевич |
| Другие участники проекта | Куприянов Матвей Михайлович, Марукиян Арсен Артурович, Сосорова Марина Андреевна |

Информация о заказчике проекта

| Заказчик проекта | Сибирский федеральный университет, Институт космических и информационных технологий |
| --- | --- |
| Контактная информация | г. Красноярск, ул. Киренского, 26 |

1.1 Видение проекта

Проект «Интернет-магазин одежды» представляет собой веб-приложение для продажи одежды через интернет. Пользователь может просматривать каталог товаров, искать и фильтровать позиции, открывать карточку товара с ценой, размерами, описанием и наличием, добавлять товары в корзину. После регистрации и входа в аккаунт пользователь может оформлять заказы, просматривать историю покупок и управлять профилем. Администратор через админ-панель может добавлять, редактировать и удалять товары, управлять категориями, просматривать поступившие заказы и изменять их статусы.

Назначение проекта: создание удобного и простого интернет-магазина одежды, ориентированного на небольшой бренд или локальный магазин, с понятной админ-панелью и без комиссии маркетплейса.

Конечная цель: предоставить локальному магазину или небольшому бренду собственный инструмент для онлайн-продаж с полным контролем над ассортиментом, заказами и данными.

1.1.1 Цель проекта

Создать удобный интернет-магазин одежды с понятной админ-панелью, без комиссии маркетплейса, адаптируемый под требования заказчика.

OKR:

O1: Разработать веб-приложение для продажи одежды.

KR 1.1: Профиль пользователя — к 31.10.2026.

KR 1.2: Страница каталога с фильтрами и поиском — к 31.10.2026.

KR 1.3: Страница авторизации и регистрации — к 25.10.2026.

KR 1.4: Карточка товара с информацией о товаре, изображением, кнопкой добавления в корзину— к 25.10.2026.

O2: Обеспечить управление магазином.

KR 2.1: Система ролей и разграничение доступа — к 11.10.2026.

KR 2.2: Проектирование API регистрации и авторизации — к 11.10.2026.

O3: Обеспечить качество.

KR 3.1: Тестирование основных сценариев — к 30.11.2026.

KR 3.2: Документация — к 10.12.2026.

1.1.2 Границы проекта. Область применения

Включено:

- Frontend: каталог, карточка товара, корзина, регистрация/авторизация, личный кабинет, оформление заказа, админ-панель.

- Backend: REST API, аутентификация, CRUD товаров/категорий/заказов, разграничение прав.

- БД: пользователи, товары, категории, заказы, корзина.

- Тестирование: модульное, интеграционное, ручное.

- Документация: пользовательские требования, устав, руководство пользователя.

Не включено:

- Онлайн-оплата, мобильное приложение, логистика, внешняя модерация, рекомендации, аналитика, мультиязычность, авторизация через соцсети.

Границы: бюджет — личные ресурсы, срок — 3 месяца, результат — работающий прототип.

1.1.3 Актуальность проекта и решаемые проблемы

Обоснование инициации проекта:

Проект актуален в ходе прохождения курса «Программная инженерия» как командный проект, поскольку позволяет применить на практике полный цикл разработки программного обеспечения: от сбора требований и проектирования до реализации, тестирования и документирования.

Решаемые проблемы:

Практическое применение теории: студенты закрепляют знания по проектированию, разработке и тестированию на реальном проекте.

Командная работа: участники учатся распределять задачи, договариваться о сроках и координировать усилия через канбан-доску и спринты.

Освоение инструментов: работа с Git, трекерами задач (Trello/Notion), Postman и другими инструментами разработки.

Понимание жизненного цикла ПО: от идеи и требований до демонстрации готового прототипа.

Талица 1 – Сравнение с аналогами

| Критерий | Наш продукт | Wildberries | Lamoda | Ozon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каталог товаров | + | + | + | + |
| Поиск и фильтрация | + | + | + | + |
| Карточка товара | + | + | + | + |
| Корзина | + | + | + | + |
| Регистрация/авторизация | + | + | + | + |
| Оформление заказа | + | + | + | + |
| Личный кабинет | + | + | + | + |
| Управление товарами без ограничений | + | – | – | – |
| Обработка заказов админом | + | + | + | + |
| Отсутствие комиссии маркетплейса | + | – | – | – |
| Итого | 10 | 8 | 8 | 8 |

Вывод: В рамках учебного курса проект актуален как командная разработка, позволяющая применить Agile-подход, отработать роли в команде и получить реальный опыт создания веб-приложения. Аналоги (маркетплейсы) рассматриваются как референсы, но наш продукт отличается простотой, гибкостью и ориентацией на небольшой бренд, что делает его удобным для реализации в рамках учебного проекта.

1.1.4 Задачи и ключевые результаты проекта

На основе декомпозиции работ (WBS), представленной на канбан-доске проекта, выделены следующие ключевые задачи, их результаты и сроки выполнения.

Задача 1: Анализ требований и проектирование системы.

Описание: Сбор требований, анализ аналогов, проектирование архитектуры, базы данных и пользовательских интерфейсов.

Ключевые результаты:

KR 1.1: Создан репозиторий проекта (GitHub) — 25.09.2026 (Sprint 1).

KR 1.2: Определено содержание бэклога продукта — 25.09.2026 (Sprint 1).

KR 1.3: Собраны требования заказчика — 25.09.2026 (Sprint 1).

KR 1.4: Подготовлен Устав проекта — 25.09.2026 (Sprint 1).

KR 1.5: Спроектирована схема БД — 11.10.2026 (Sprint 2, ответственный: Марукиян А.А.).

KR 1.6: Спроектированы UI/UX макеты основных экранов — 11.10.2026 (Sprint 2, ответственный: Куприянов М.М.).

KR 1.7: Спроектированы API для товаров, корзины, заказов и пользователей — 11.10.2026 (Sprint 2, ответственные: Жеравин Ф.А., Сосорова М.А.).

Задача 2: Разработка пользовательского интерфейса (Frontend).

Описание: Реализация клиентской части приложения: страницы каталога, авторизации, карточки товара и профиля.

Ключевые результаты:

KR 2.1: Создана страница авторизации и регистрации — 25.10.2026 (Sprint 3, ответственный: Куприянов М.М.).

KR 2.2: Создана карточка товара с информацией, изображением и кнопкой добавления в корзину — 25.10.2026 (Sprint 3, ответственный: Куприянов М.М.).

KR 2.3: Создана страница каталога с фильтрами и поиском — 31.10.2026 (Sprint 4, ответственный: Куприянов М.М.).

KR 2.4: Создан профиль пользователя — 31.10.2026 (Sprint 4, ответственный: Куприянов М.М.).

Задача 3: Разработка серверной части и базы данных (Backend + DB).

Описание: Реализация API, системы ролей и разграничения доступа.

Ключевые результаты:

KR 3.1: Реализована система ролей и разграничение доступа — 11.10.2026 (Sprint 2, ответственные: Жеравин Ф.А., Марукиян А.А., Куприянов М.М.).

KR 3.2: Спроектирован и реализован API регистрации и авторизации — 11.10.2026 (Sprint 2, ответственный: Жеравин Ф.А.).

Задача 4: Документирование и сдача проекта.

Описание: Подготовка проектной документации и демонстрация результатов.

Ключевые результаты:

KR 4.1: Подготовлен Устав проекта — 27.10.2026 (Sprint 1–2, ответственный: Сосорова М.А.).

KR 4.2: Завершена работа над технической документацией по спринтам — 31.10.2026.

1.1.5 Ожидаемые результаты проекта

- Работающее веб-приложение с ролями Guest, Customer, Admin.

- 15 пользовательских историй (5 Guest, 4 Customer, 6 Admin).

- Документация: пользовательские требования, устав, руководство пользователя.

- Прототип, готовый к демонстрации.

1.1.6 Инструменты и технологии для реализации проекта

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (React/Vue), Bootstrap/Tailwind, Axios.

- Backend: Python (Django/Flask) или Node.js (Express), REST API, JWT.

- БД: PostgreSQL или SQLite.

- Инструменты: Trello/Notion, Google Docs, Git (GitHub/GitLab), Postman, Pytest/Jest.

2 План проекта

Таблица 2 – План проекта

| № | Этап | Наименование работ, входящих в состав этапа | Ресурсы | Сроки выполнения этапа проекта (начало - конец) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | Требования, анализ аналогов, БД, устав | Команда, ПК, ПО | 01.09 – 15.09.2026 |
| 2 | Разработка backend | API, аутентификация, корзина, заказы | Backend-разработчики, СУБД, Git | 16.09 – 15.10.2026 |
| 3 | Разработка frontend | Вёрстка, интеграция с API, админ-панель | Frontend-разработчик, Git | 16.09 – 30.10.2026 |
| 4 | Тестирование | Модульное, интеграционное, ручное | Тестировщик, Postman | 01.11 – 15.11.2026 |
| 5 | Документирование и сдача | Документация, демонстрация | Технический писатель, команда | 16.11 – 30.11.2026 |

3 Организационная структура проекта

Заинтересованные стороны: преподаватель (заказчик), команда (4 студента), покупатели (Guest, Customer), администратор.

Уровни структуры:

- Стратегический: управляющий комитет — преподаватель, тим-лидер.

- Операционный: оперативный совет — вся команда.

- Исполнение: рабочая группа «Разработка».

Таблица 3 – Роли

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Жеравин Ф. А. | Тим-лидер, backend | Координация, API |
| Куприянов М. М. | Frontend | Клиентская часть |
| Марукиян А. А. | БД, тестировщик | Схема БД, тесты |
| Сосорова М. А. | Backend, техписатель | Серверная логика, документация |

4 Коммуникация сторон

Еженедельные встречи: SaluteJazz/Discord, 60-120 мин, обсуждение прогресса.

Каналы: Telegram (оперативная и текстовая связь), SaluteJazz/Discord (встречи).

Форматы: отчёты в формате Word.

5 Ресурсы проекта

Человеческие: 4 студента, загрузка 10-15 ч/нед, преподаватель-консультант.

Материальные: 4 ПК, интернет, Git, IDE, СУБД, Postman.

Финансовые: бюджет 0 руб. (бесплатные инструменты).

Информационные: документация по технологиям, требования, аналоги.

Временные: 3 месяца, ~520-780 часов общих трудозатрат.

6 Идентифицированные риски проекта

Таблица 4 – Риски проекта

| № | Тип | Риск | Вероятность | Влияние | Реагирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический | Сложности интеграции frontend/backend | Средняя | Высокое | Раннее прототипирование, mock-данные |
| 2 | Технический | Недостаток опыта | Высокая | Среднее | Документация, парное программирование |
| 3 | Технический | Ошибки в схеме БД | Средняя | Высокое | Ревизия на раннем этапе |
| 4 | Организационный | Срыв сроков из-за учёбы | Высокая | Высокое | Буфер времени, приоритизация |
| 5 | Организационный | Потеря кода | Низкая | Высокое | Регулярные коммиты, резервные копии |
| 6 | Внешний | Изменение требований | Средняя | Среднее | Гибкая методология, демонстрации |