Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

институт

Программная инженерия

кафедра

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

Разработка стратегий работы с заинтересованными сторонами

для проекта «Интернет-магазин одежды»

тема

Преподаватель                                                                        А.В. Хныкин

подпись, дата                 инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/1Б                                                             М.А. Сосорова

номер группы                                             подпись, дата                 инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/1Б                                                             Ф. А. Жеравин

номер группы                                             подпись, дата                 инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/1Б                                                          М. М.  Куприянов

номер группы                                             подпись, дата                 инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/1Б                                                            А. А. Марукиян

номер группы                                             подпись, дата                 инициалы, фамилия

Красноярск 2026

- Список изменений

| Версия | Дата | Описание изменений | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.10.2026 | Создание документа | М.А. Сосорова |

- Лист согласований

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| тим-лидер, backend-разработчик | Ф. А. Жеравин |  | 24.09.2026 |
| frontend-разработчик | М. М. Куприянов |  | 24.09.2026 |
| разработчик базы данных, тестировщик | А. А. Марукиян |  | 24.09.2026 |
| backend-разработчик, технический писатель | М. А. Сосорова |  | 24.09.2026 |

- Титульная информация о проекте

| Наименование проекта | Интернет-магазин одежды |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта | 01.09.2026 - 25.12.2026 |
| Оценка бюджета проекта (руб.) | 0 |
| Место реализации | г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, ИКИТ |
| Заказчик проекта | Хныкин А. В. |
| Куратор | Хныкин А. В. |
| Руководитель проекта | Ф. А. Жеравин |
| Ключевые заинтересованные стороны проекта | Заказчик, куратор, руководитель проекта, команда проекта, потенциальные пользователи |
| Дата создания документа | 10.10.2026 |

- 1 Реестр заинтересованных сторон проекта

| Фамилия, инициалы | Должность | Роль в проекте | Контактная информация | Требования | Влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хныкин А. В. | Куратор, заказчик | Научный руководитель, приёмка результатов | email (antonkhnykin @gmail.com) telegram (@antonkhnykin) | Соответствие методическим указаниям; соблюдение сроков; качество документации | Высокое |
| Жеравин Ф.А. | Тим-лидер, backend-разработчик | Руководитель проекта | telegram (@wrdomf) | Соблюдение сроков, распределение задач, качество кода | Высокое |
| Куприянов М.М. | Frontend-разработчик | Исполнитель | telegram (@Matveychek) | Понятный интерфейс, согласованные API | Высокое |
| Марукиян А.А. | Разработчик БД, тестировщик | Исполнитель | telegram (@marukiaann) | Корректная схема БД, покрытие тестами | Высокое |
| Сосорова М.А. | Backend-разработчик, технический писатель | Исполнитель | telegram (@pgwookie) email (msosorova05 @gmail.com) | Полнота документации, актуальность требований | Высокое |
| Потенциальные пользователи (Guest) | Посетители веб-приложения | Конечные пользователи, работающие с каталогом товаров без авторизации | Не требуется | Удобный каталог и поиск товаров. | Низкое |
| Покупатели (Customer) | Клиенты магазина | Конечные пользователи системы, оформляющие покупки | Не требуется | Оформление заказов и личный кабинет. | Среднее |
| Администратор магазина (Admin) | Управляющий магазином | Пользователь административной панели, управление содержимым системы | Не требуется | Управление товарами и заказами. | Среднее |

- 2 Матрица анализа влияния заинтересованных сторон проекта и стратегии управления ими

Матрица анализа влияния  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Матрица анализа влияния

U – пользователи

R – разработчик

P – руководитель проекта

K – куратор

| Код | Фамилия, инициалы | Должность | Полномочия | Интерес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 K1 | Хныкин А.В. | Куратор, заказчик | Значительные | Существенный |
| P1 R1 | Жеравин Ф.А. | Тим-лидер, backend-разработчик | Значительные | Существенный |
| R2 R3 R4 | Куприянов М.М. Марукиян А.А. Сосорова М.А. | Frontend-разработчик Разработчик БД, тестировщик Backend-разработчик, технический писатель | Значительные | Существенный |
| U1 | Потенциальные пользователи | Посетители веб-приложения | Незначительные | Несущественный |
| U2 | Покупатели | Клиенты магазина | Незначительные | Несущественный |
| U3 | Администратор магазина | Управляющий магазином | Значительные | Существенный |

3 Стратегии управления заинтересованными сторонами

| Фамилия, инициалы | Должность | Код | Стратегия управления |
| --- | --- | --- | --- |
| Хныкин А.В. | Куратор, заказчик | C1 K1 | Регулярное согласование результатов, демонстрация этапов проекта, получение обратной связи |
| Жеравин Ф.А. | Тим-лидер, backend-разработчик | P1 R1 | Контроль выполнения задач, организация командного взаимодействия, планирование этапов разработки |
| Куприянов М.М. | Frontend-разработчик | R2 | Согласование требований к интерфейсу, проведение обсуждений и проверка результатов разработки |
| Марукиян А.А. | Разработчик БД, тестировщик | R3 | Совместное обсуждение структуры БД, проведение тестирования и анализ ошибок |
| Сосорова М.А. | Backend-разработчик, технический писатель | R4 | Координация разработки, актуализация документации, обмен информацией с командой |
| Потенциальные пользователи (Guest) | Посетители веб-приложения | U1 | Сбор обратной связи, проведение пользовательского тестирования интерфейса |
| Покупатели (Customer) | Клиенты магазина | U2 | Анализ отзывов пользователей, улучшение удобства оформления заказов |
| Администратор магазина (Admin) | Управляющий магазином | U3 | Демонстрация возможностей системы, согласование функций управления товарами и заказами |